TicketHub

Sprint Plan

User Stories koblet til ugentlige sprints

7 sprints • 26 user stories • 5 microservices + UI + API Gateway

# Overblik

Denne plan kobler de 26 user stories fra TicketHub til ugentlige sprints. Ud over de oprindelige 20 stories for de 5 microservices er der tilføjet 6 nye user stories for UI (Blazor) og API Gateway (YARP). Hver sprint har et klart tema, et sprint goal og en liste af user stories der skal implementeres. Stories bygger oven på hinanden, så hver sprint leverer et kørende inkrement.

| Sprint | Tema | Services | Stories | Sprint Goal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domæneanalyse og setup | Event Catalog | US-01, US-02 | Domain-model og Facade klar |
| 2 | EventCatalog + Inventory | Event Catalog, Inventory | US-03–US-05, US-07, US-10 | Pub/sub virker end-to-end |
| 3 | Ordering + Service Invocation | Ordering | US-08, US-12, US-17 | Bestilling med prisopslag virker |
| 4 | Payment + SAGA | Payment, Ordering | US-13–US-16, US-18 | SAGA med kompensation virker |
| 5 | Notification + Integration | Notification | US-09, US-19, US-20 | Komplet end-to-end flow |
| 6 | Robusthed (valgfri) | Inventory, Event Catalog | US-06, US-11 | Retry, idempotens, InventoryLow |
| 7 | UI + API Gateway (valgfri) | UI (Blazor), API Gateway (YARP) | US-21–US-26 | Blazor UI og YARP Gateway klar |

Læsevejledning til type-kolonnen Command = Use Case der ændrer tilstand (CQS). Query = Læseoperation der returnerer data (CQS). Event/Sub = Asynkron pub/sub-hændelse. SAGA = Trin i Dapr Workflow. Kompensation = Rollback-handling ved fejl i SAGA. UI = Brugervendt interface-komponent. Gateway = API-routing og aggregering.

# Sprint 1 – Domæneanalyse og Projektopsætning

Sprint Goal: Domain-model og Facade er implementeret for Event Catalog. Bounded Contexts er identificeret og dokumenteret.

Fokus: Analysér domænet, tegn Context Map og BPMN-diagram, og implementér Domain-laget og Facade-laget for Event Catalog med DDD-entities og CQS-interfaces.

## User Stories

| ID | User Story | Service | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Opret event | Event Catalog | Command |
| US-02 | Tilføj billetkategorier | Event Catalog | Command |

## Opgaver ud over User Stories

- Gennemarbejd casebeskrivelsen og identificer de 5 Bounded Contexts.

- Dokumentér ubiquitous language for hver context.

- Tegn Context Map med relationer mellem contexts.

- Tegn BPMN swimlane-diagram for PlaceOrder-flowet.

- Opsæt Aspire-løsning med EventCatalog-projekter: Domain, UseCases, Facade, Infrastructure, Api.

- Implementér Event-entity med DDD (private setters, forretningsregler i metoder).

- Definér Facade-interfaces (ICreateEventUseCase, IPublishEventUseCase, IEventQueries) og DTOs.

## Definition of Done

- Event og TicketCategory entities kompilerer med private setters og valideringslogik.

- Facade-interfaces og DTOs er defineret (ingen implementering endnu i Infrastructure).

- Dependency Rule overholdes: Domain har ingen referencer til andre projekter.

- Context Map og BPMN-diagram er tegnet og dokumenteret.

# Sprint 2 – Event Catalog og Inventory med Pub/Sub

Sprint Goal: Event Catalog er komplet med CRUD og pub/sub. Inventory opretter automatisk lagerposter når et event publiceres.

Fokus: Implementér Infrastructure-laget (EF Core, Dapr), få pub/sub til at virke end-to-end, og opbyg Inventory-servicen.

## User Stories

| ID | User Story | Service | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| US-03 | Publicer event | Event Catalog | Command |
| US-04 | Browse events | Event Catalog | Query |
| US-05 | Se event-detaljer | Event Catalog | Query |
| US-07 | Automatisk oprettelse af lagerposter | Inventory | Event/Sub |
| US-10 | Se lagerstatus | Inventory | Query |

## Tekniske fokuspunkter

- Implementér EventRepository og EventQueriesImpl i Infrastructure-laget.

- Queries bruger AsNoTracking() for optimal læseperformance (CQS-princip).

- Repository.SaveAsync() kalder IKKE Update() – EF Core tracker ændringer automatisk.

- Opsæt Dapr pub/sub component (Redis) og test EventCreated-flow.

- Inventory-servicen opbygges med alle 5 lag (Domain, UseCases, Facade, Infrastructure, Api).

- DI-registrering i Program.cs: Use Cases → Facade-interfaces, Repositories → UseCase-interfaces.

## Definition of Done

- Et event kan oprettes, tilføjes kategorier og publiceres via EventCatalog API.

- Når et event publiceres, modtager Inventory en EventCreated-event og opretter TicketStock-entities.

- Lagerstatus kan læses via Inventory API.

- Begge services kører med Dapr sidecars via Aspire.

# Sprint 3 – Ordering Service og Service Invocation

Sprint Goal: En kunde kan placere en bestilling. Ordering slår priser op synkront i Event Catalog via Dapr service invocation.

Fokus: Opbyg Ordering-servicen med Clean Architecture, implementér synkron kommunikation og forbered SAGA-integration.

## User Stories

| ID | User Story | Service | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| US-08 | Reserver billetter | Inventory | Command |
| US-12 | Placér bestilling | Ordering | Command |
| US-17 | Se ordrestatus | Ordering | Query |

## Tekniske fokuspunkter

- IEventCatalogService er en port i UseCases-laget; DaprEventCatalogService implementerer den i Infrastructure.

- Prisopslag er et velbegrundet synkront kald: ordren kræver den aktuelle pris NU.

- Order-entity med livscyklus: Created → Confirmed → Cancelled (private setters, metoder).

- US-08 (ReserveTickets) implementeres som REST-endpoint på Inventory – bruges af SAGA i sprint 4.

- PlaceOrderUseCase opretter ordren og persisterer. SAGA-start tilføjes i sprint 4.

## Definition of Done

- En bestilling kan placeres med prisopslag fra Event Catalog.

- Ordrestatus kan læses via Ordering API.

- Inventory har reserve-endpoint klar til SAGA.

- Tre services kører samlet via Aspire.

# Sprint 4 – Payment og SAGA (Dapr Workflow)

Sprint Goal: SAGA-workflowet orkestrerer reservation, betaling og bekræftelse – med kompenserende transaktioner ved fejl.

Fokus: Implementér Payment-servicen, byg PlaceOrderWorkflow som Dapr Workflow, og test alle fejlscenarier.

## User Stories

| ID | User Story | Service | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| US-18 | Behandl betaling | Payment | Command |
| US-13 | SAGA: Happy path | Ordering | SAGA |
| US-14 | SAGA: Billetter ikke tilgængelige | Ordering | SAGA |
| US-15 | SAGA: Betaling fejler | Ordering | SAGA |
| US-16 | SAGA: Betaling timer ud | Ordering | SAGA |

## SAGA-workflow: Activities

PlaceOrderWorkflow består af følgende activities, der hver implementeres som en WorkflowActivity:

- ReserveTicketsActivity – kalder Inventory via Dapr service invocation.

- ProcessPaymentActivity – kalder Payment via Dapr service invocation.

- ConfirmOrderActivity – sætter ordrestatus til Confirmed.

- ReleaseTicketsActivity – kompensation: frigiver billetter i Inventory.

- CancelOrderActivity – kompensation: annullerer ordren.

- PublishOrderConfirmedActivity – publicerer OrderConfirmed via pub/sub.

## Fejlscenarier der skal testes

| # | Scenarie | Kompensation | Forventet resultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Happy path (US-13) | Ingen | Ordre Confirmed, notifikation sendt |
| 2 | Billetter udsolgt (US-14) | CancelOrder | Ordre Cancelled, ingen billetter låst |
| 3 | Betaling fejler (US-15) | ReleaseTickets + CancelOrder | Billetter frigivet, ordre Cancelled |
| 4 | Betaling timer ud (US-16) | ReleaseTickets + CancelOrder | Som #3, drevet af timeout |

## Definition of Done

- Payment-service kører med konfigurerbar fejlrate.

- SAGA-workflow kører som Dapr Workflow med alle 6 activities.

- Alle 4 fejlscenarier er testet og kompensation virker korrekt.

- Billetter frigives ved fejl (observérbart i Inventory).

# Sprint 5 – Notification og End-to-End Integration

Sprint Goal: Komplet system med 5 microservices. Hele flowet virker end-to-end inkl. notifikationer.

Fokus: Implementér Notification-service, finjuster kompensation og test det samlede system.

## User Stories

| ID | User Story | Service | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| US-09 | Frigiv billetter (kompensation) | Inventory | Kompensation |
| US-19 | Bekræftelse ved gennemført bestilling | Notification | Event/Sub |
| US-20 | Besked ved annulleret bestilling | Notification | Event/Sub |

## End-to-end testflow

Test følgende komplette flow og observér i Aspire Dashboard:

- Opret event med kategorier i Event Catalog (US-01, US-02).

- Publicér event → Inventory opretter lagerposter via pub/sub (US-03, US-07).

- Placér bestilling i Ordering → prisopslag i Event Catalog (US-12).

- SAGA kører: Reserve → Pay → Confirm (US-13) eller kompensér (US-14/15/16).

- Notification modtager OrderConfirmed eller OrderCancelled (US-19, US-20).

- Verificér at billetter frigives ved fejl (US-09) og lagerstatus er korrekt (US-10).

## Definition of Done

- Notification-service lytter på OrderConfirmed og OrderCancelled og logger beskeder.

- Alle 5 services kører samlet via Aspire.

- Komplet happy path og fejlscenarier er testet end-to-end.

- Traces er synlige på tværs af services i Aspire Dashboard.

# Sprint 6 – Robusthed (valgfri)

Sprint Goal: Systemet er robust med retry-policies, idempotens og InventoryLow-advisering.

## User Stories

| ID | User Story | Service | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| US-06 | Markering af næsten udsolgt | Event Catalog | Event/Sub |
| US-11 | Advisering ved lav beholdning | Inventory | Event/Sub |

## Tekniske opgaver

- Tilføj retry-policies på Dapr service invocation-kald.

- Implementér idempotens på alle subscribe-endpoints (brug EventId/OrderId).

- Opsæt dead letter topics til fejlede pub/sub-beskeder.

- InventoryLow → EventCatalog pub/sub-flow (US-11 → US-06).

## Definition of Done

- Når lagerbeholdning falder under 10%, publiceres InventoryLow og event markeres AlmostSoldOut.

- Retry-policies er konfigureret og testet.

- Duplicate-events håndteres korrekt (idempotens).

# Sprint 7 – UI (Blazor) og API Gateway (YARP)

Sprint Goal: Systemet er poleret med en Blazor-baseret brugergrænseflade og en YARP API Gateway der samler alle microservices bag én indgang.

Fokus: Byg en Blazor Server/WASM-applikation til at browse events og placere bestillinger. Tilføj en YARP-baseret API Gateway så UI kun taler med ét endpoint. Afslut med dokumentation.

## User Stories

| ID | User Story | Service | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| US-21 | Browse events i UI | UI (Blazor) | UI |
| US-22 | Se event-detaljer i UI | UI (Blazor) | UI |
| US-23 | Placér bestilling via UI | UI (Blazor) | UI |
| US-24 | API Gateway routing | API Gateway (YARP) | Gateway |
| US-25 | Se ordrestatus i UI | UI (Blazor) | UI |
| US-26 | Sundhedstjek via Gateway | API Gateway (YARP) | Gateway |

## Tekniske fokuspunkter

- Blazor Server eller Blazor WebAssembly – vælg baseret på om I vil have server-side rendering eller klient-side.

- YARP konfigureres med clusters og routes i appsettings.json.

- Gateway registreres i Aspire-løsningen med WithReference() til de øvrige services.

- HttpClient i Blazor konfigureres til at pege på Gateway-adressen.

- Overvej CORS-konfiguration hvis Blazor WASM bruges.

- Tilføj Health Checks med Microsoft.Extensions.Diagnostics.HealthChecks.

## Definition of Done

- Blazor UI kan browse events, se detaljer og placere en bestilling via API Gateway.

- YARP API Gateway router korrekt til alle microservices.

- Sundhedstjek-endpoint returnerer status på alle services.

- Hele systemet (5 microservices + UI + Gateway) kører samlet via Aspire.

- End-to-end flow er testet via Blazor UI.

## Mulige yderligere opgaver

- Eksperimenter med skalering af individuelle services.

- Skriv afsluttende dokumentation med arkitekturbeskrivelse og refleksion over designvalg.

- Dokumentér: Hvorfor pub/sub vs. REST for hver kommunikation?

- Tilføj error handling og loading states i Blazor UI.

- Implementer rate limiting i YARP Gateway.

# Story Map: User Stories over tid

Nedenfor ses alle 26 user stories fordelt på services (lodret) og sprints (vandret). Dette giver et overblik over hvornår hver service får ny funktionalitet.

| Service | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Catalog | US-01 US-02 | US-03 US-04 US-05 |  |  |  | US-06 |  |
| Inventory |  | US-07 US-10 | US-08 |  | US-09 | US-11 |  |
| Ordering |  |  | US-12 US-17 | US-13–16 |  |  |  |
| Payment |  |  |  | US-18 |  |  |  |
| Notification |  |  |  |  | US-19 US-20 |  |  |
| UI (Blazor) |  |  |  |  |  |  | US-21 US-22 US-23 US-25 |
| API Gateway (YARP) |  |  |  |  |  |  | US-24 US-26 |

Velocity-tip Sprint 1–2 har flest nye koncepter (Clean Architecture, Dapr, pub/sub) og tager typisk længere tid. Sprint 3–5 følger samme mønstre og går hurtigere. Plèn læg ekstra tid til sprint 4 (SAGA er det mest komplekse). Sprint 7 kan prioriteres som en del af sprint 6 hvis holdet har overskud, da UI og Gateway ikke har afhængigheder til robustheds-stories.

# Komplet User Story-liste

Nedenfor er en samlet oversigt over alle 26 user stories med ID, beskrivelse, tilhørende service, type og sprint.

| ID | User Story | Service | Type | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Opret event | Event Catalog | Command | 1 |
| US-02 | Tilføj billetkategorier | Event Catalog | Command | 1 |
| US-03 | Publicer event | Event Catalog | Command | 2 |
| US-04 | Browse events | Event Catalog | Query | 2 |
| US-05 | Se event-detaljer | Event Catalog | Query | 2 |
| US-06 | Markering af næsten udsolgt | Event Catalog | Event/Sub | 6 |
| US-07 | Auto-oprettelse lagerposter | Inventory | Event/Sub | 2 |
| US-08 | Reserver billetter | Inventory | Command | 3 |
| US-09 | Frigiv billetter (kompensation) | Inventory | Kompensation | 5 |
| US-10 | Se lagerstatus | Inventory | Query | 2 |
| US-11 | Advisering ved lav beholdning | Inventory | Event/Sub | 6 |
| US-12 | Placér bestilling | Ordering | Command | 3 |
| US-13 | SAGA: Happy path | Ordering | SAGA | 4 |
| US-14 | SAGA: Billetter ikke tilgængelige | Ordering | SAGA | 4 |
| US-15 | SAGA: Betaling fejler | Ordering | SAGA | 4 |
| US-16 | SAGA: Betaling timer ud | Ordering | SAGA | 4 |
| US-17 | Se ordrestatus | Ordering | Query | 3 |
| US-18 | Behandl betaling | Payment | Command | 4 |
| US-19 | Bekræftelse ved bestilling | Notification | Event/Sub | 5 |
| US-20 | Besked ved annullering | Notification | Event/Sub | 5 |
| US-21 | Browse events i UI | UI (Blazor) | UI | 7 |
| US-22 | Se event-detaljer i UI | UI (Blazor) | UI | 7 |
| US-23 | Placér bestilling via UI | UI (Blazor) | UI | 7 |
| US-24 | API Gateway routing | API Gateway (YARP) | Gateway | 7 |
| US-25 | Se ordrestatus i UI | UI (Blazor) | UI | 7 |
| US-26 | Sundhedstjek via Gateway | API Gateway (YARP) | Gateway | 7 |